天津智能制造分公司2026-2029年

各项目陆地管线预制工作

工厂化管理施工年度协议分包描述

编制：             审核：           批准确认：

天津智能制造分公司

2025年11月

目  录

1  一般说明

2  工作范围

3  技术要求

4  项目管理

5  订单工作量分配原则

1 说明

1.1 招标人、投标人定义：

招标人：是指海洋石油工程股份有限公司天津智能制造分公司。

投标人：是指经过招标并最终中标的分包商。

1.2 营业范围和业绩要求：

本次招标内容为海洋石油工程股份有限公司天津智能制造分公司2026-2029年各项目陆地管线预制工作工厂化管理施工年度协议，主要内容为工厂化管理模式下工艺管线预制及配套生产辅助配合等施工。

1.3 投标人应充分理解工作范围、工作方法、进度、安全、质量的要求和招标人的管理体系。

1.4 投标人工作范围内工作禁止转包和违法分包，要求如下：

1）乙方应利用自身的人力资源、设备、技术履行本合同，未经甲方事先书面同意，乙方不得将其在本合同及其服务通知单项下的任何义务分包给任何第三方，包括乙方的关联企业。

2 ）即使甲方批准乙方将在本合同及其服务通知单项下的任何部分义务分包给第三方，乙方应对其分包商工作负责，并承担本合同项下的全部责任和义务，其合同项下责任和义务不因分包而减轻或免除。

3 ）甲方有权对乙方分包商进行资格审查，审查内容包括但不限于资质、能力、经验、设备、业绩、管理、人力及特殊作业人员持证状况等。甲方有权拒绝其认为不合格的分包商。

4 ）乙方分包部分工作时，应向甲方提供  （模板见附件1：关于《**合同》劳务分包情况的报备申请）经甲方批准后，方可实施分包工作。

5 ）如果乙方分包商提供的服务或工作成果不符合本合同或其项下服务通知单的规定，甲方有权要求乙方终止其分包合同，因分包合同终止产生的纠纷或责任，乙方承担全部责任，甲方不承担任何责任。

- 乙方不得将本合同转包给任何第三方，包括其关联企业。

- 1.5 技术标书响应要求：投标人技术投标书必须逐条响应本《工作范围和技术要求》的内容，不能响应或有异议的部分，请提出技术偏离和技术异议；无明确提出的，则视为全部接受。

7关键指标：本招标文件中，标注★的为关键参数，关键指标有一项不合格，即评定为技术标不合格，请特别注意。

工作范围及技术要求

- 一般说明

  - 概况

1）工作地点：海洋石油工程股份有限公司天津智能制造分公司和甲方指定的施工地点。

2）计划工程期限：从合同签订日期起3年。

  - 对招标人提供文件的检查和确认

合同签订后，投标人应首先对招标人提供的文件进行全面检查和确认，至少应完成下述工作：

1）向招标人书面提出所提供文件中的任何错误或疑问；

2）向招标人建议所有需要修改或优化的工作项目；

3）向招标人提出需要招标人补充或明确的项目；

4）建议招标人需要完成的专题研究项目。

  - 工作协调

投标人应根据本合同的要求负责其工作范围内的各种协调工作。

  - 健康、安全、环保管理

投标人在合同履行过程中应严格遵守国家的、地方政府的有关健康、安全和环保法律、法规或条例，严格执行招标人的HSE体系。采取适当措施保证人员健康、安全，防止财产损失和环境污染。

- 2  工作范围

投标人须按照本范围界定和各项目业主的要求，实施并完成工厂化管理模式下工艺管线预制及配套生产辅助配合等施工，所有工作必须满足各项目相应技术文件、规格书以及招标人的要求。

2.1 招标人工作范围

- 1)项目管理。

- 2)建造场地（参见1.1)工作地点。

3)负责提供开展工作所需的加工设计图纸、焊接工艺、方案程序、技术支持服务等，并对投标人进行技术交底，分项与界面澄清。

4)负责配合投标人办理领料、办理出库手续。

5)负责提供在海工施工场地内使用的吊车、叉车、拖车等设备。

6)负责提供工作所需气、电及焊材供应。

7)负责项目过程控制，招标人有权根据工作需要，安排投标人工作的进度或重新调整新的工作进度以保证本工作全面完工。

8)招标人有权根据工作进度要求，书面指定投标人增加人力、设备或进行加班以保证按规定的工期完成本工作。

9)招标人负责配合项目完工后的质量验收工作。

10)招标人负责提供施工需求的智能化设备，包括智能化管线使用的下料坡口机、带锯床、打磨专机、端面坡口机、管线组对专机、焊接专机。

11)招标人负责提供智能化设备生产所需的消耗材料，包括智能化管线下料坡口机、带锯床、打磨专机、端面坡口机、焊接专机的消耗材料。

12)招标人负责提供生产所需的套丝机、试压泵、打标机、摇臂钻床、阀门试压设备、热处理设备等，以上设备的消耗材料由投标人提供。招标人提供焊机时包含主机、把线、控制线、机头一整套设备。如施工过程中需要维修、更换配件及施工所需耗材，则由投标人负责提供。施工结束后，投标人将焊机归还招标人，归还时焊机同样包含主机、把线、控制线、机头一整套设备，且必须保证归还的一整套设备为合格品，招标人负责验收。

2.2 投标人工作范围★：

投标人工作范围的详细内容依照本合同相关部分的要求。所谓“工作”指的是与其相关的所有应由投标人履行的各项工作及服务，包括但不限于：

1)根据合同、条例、标准和规范完成陆地建造以及工作范围内的项目管理工作，实现项目的四大控制目标(进度控制、质量控制、成本控制、安全控制)。

2）根据合同和强制法规（尤其是安全法规）提供为完成工作所必须的个人劳保用品。

3）提供为完成工作所必须的、符合资质要求的足够数量的管理人员和施工人员，包括所有这些人员的动复员、教育、培训、考试和管理。资质认可范围为海油工程所属各公司颁发的焊工证书（包含经海油工程所属各公司复核合格且施焊记录连续的证书，以印章为准）。

4）严格按照招标人计划施工，图料具备后，按照招标人要求开展施工作业，生产过程中招标人有权根据生产进度，安排必要的加班作业。

2.2.1 临港场地管线预制投标人工作范围（包含但不限于以下工作）：

| 序号 | 工作内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管线预制 | 碳钢（含高强度材质钢管） |
|  |  | 低温碳钢 |
|  |  | 不锈钢 |
|  |  | 双相不锈钢/超级双相不锈钢 |
|  |  | 铜镍 |
|  |  | 钢骨架复合管 |
|  |  | 玻璃钢管 |
|  |  | PVC管 |
|  |  | 其它材质 |
| 2 | 管线试压 | 在预制车间内需要完成的镀锌、涂塑、泥浆管线试压工作 |
| 3 | 阀门试压 | 阀门强度试验和密性试验 |
| 4 | 其它 | 其它配合工作，包括设备日常维保、管线预制工作涉及的配合工作、管线交接配送、试验件制作等 |
|  |  | 招标人承揽的其它工作，包括但不限于管汇、封头、撬块等。 |

2.2.1.1主要工作范围及人员要求说明：

- 投标人负责管线的预制工作，包括但不限于材料的领取、报验、下料、组对、焊接、放行、交接、配送等工作。

- 投标人负责提供吊车、管线坡口加工设备、打磨设备、组对设备、焊接设备等设备的专业施工人员，进行设备的操作，以及设备的维护保养、配合等工作。其中下料人员不少于1人；焊工不少于3人；管工不少于3人，且入场后技能等级达到中级及以上水平；其他人员根据招标人现场需求提供。

- 投标人负责将焊工证书报批及续签的材料按要求提交至招标人质量管理员处。

- 施工高峰期需进行24小时连续作业，投标人保证能按照招标人要求进行24小时作业，并保证充分的人力储备，确保生产的充分运行。

- 投标人负责管线预制及相关工作，包括但不限于碳钢（含低温碳钢）、高强度材质钢管、不锈钢、双相不锈钢、超级双相不锈钢、铜镍及其它管线（FRP（玻璃钢管线）、钢骨架复合管线、CPVC等非金属管线）等，包括打磨、组对、焊接、报验、NDT配合、热处理、释放、倒运、挂牌、材料保护、管线清洁、送/出喷涂、配送及与安装方交接等相关工作。

- 投标人负责所有管线的试压准备与试压工作，必须使用温度压力记录仪。

- 投标人负责所有管线的内涂塑、热浸锌材料的装车、卸车、管口及法兰保护、挂牌、现场修补等工作。

- 投标人负责所有管线的热处理工作，按相关程序或其它正式技术文件进行热处理工作，并按程序报检及提交热处理过程曲线图于招标人。包括但不限于热处理设备布置、管线热处理、报检、倒运、吊装、配合及相应防护等工作。在工作完成后，进行相关位置处清理与恢复。

- 投标人负责完成所有管线预制过程中及总装过程中的钻孔、开孔等工作。并负责提供相应的设备、工机具及耗材，如：麻花钻头、磁力空芯钻头等。

- 投标人负责做好工作范围内施工所涉及的所有材料（包括余料及废料）的保护、管线管口与法兰口保护工作，并根据管线施工状态，完成材料（包括余料及废料）的保管、炉批号转移、统计与记录、退库等工作。（所需保护耗材由投标人提供，如：胶皮、胶水、法兰盖、管帽、胶带等）。

- 投标人负责本专业管线预制施工期间涉及的本专业所有相关设备与易损件的过程性临时防护工作。（所需保护耗材由投标人提供，如：三防帆布、防火毯、镀锌铁皮等）。

- 负责有需要的阀门试压工作，试压设备由招标人提供。

- 负责所有管线标记临时标牌的打码、挂牌、RFID录入、张贴、返号等工作。所需标牌、铁丝、钢丝、RFID芯片等消耗材料由投标人提供，规格尺寸由招标人确定。

- 负责招标人工作范围内所有设备设施的接电、用电管理工作，并提供相应的电工工具，测量仪表。

- 负责招标人承揽的其它工作，包括但不限于管汇、封头、撬块等预制、安装、试压、保护、交接等。

## 2.2.1.2 工作界面

| 临港场地工作界面划分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作内容 | 招标人 | 投标人 | 说明 |
| 1 | 项目管理 |  |  |  |
| 1.1 | 里程碑计划编制与控制 | √ |  | 招标人编制四级计划。 |
| 1.2 | 建造详细计划与进度控制 | √ | √ | 投标人按四级计划执行，制定执行措施并反馈施工进度（并制定符合实际的五级计划，如周计划、日计划等，并按照计划匹配相应的资源，随时反馈进度及存在问题） |
| 1.3 | 投标人所承揽工作实施策略 |  | √ |  |
| 1.4 | 人员数量、资质、人员岗位职责提交 |  | √ | 投标人提交，报招标人批准。 |
| 1.5 | 合同管理 | √ | √ | 各自负责。 |
| 1.6 | 文件管理 | √ | √ | 各自负责。 |
| 1.7 | 会议纪要 | √ | √ | 召集方负责。 |
| 1.8 | 建造安全管理 | √ | √ | 各自负责；投标人对自己员工队伍的安全全面管理，并按照招标人相关管理规定开展施工过程管理。 |
| 1.9 | 人员设备保险 | √ | √ | 各自负责。 |
| 1.10 | 工作变更通知 | √ |  |  |
| 1.11 | 施工过程质量控制 | A | √ | 投标人提供的产品应满足照图纸技术规格书等相关要求；负责产品的自检并向招标人报检。负责施工队伍施工过程中涉及质量管控的主体责任，并按照招标人最新的体系文件要求开展工作。 招标人负监管责任，主要包括施工中日常巡检、发现问题并监督整改、对发生的质量事件等进行处理。投标人负责对投标人制作完成的产品进行报检并检验。 |
| 1.12 | 报检检验 | √ | √ | 招标人负责对投标人制作完成的产品进行报检和检验。 |
| 1.13 | 投标人人员的后勤支持 |  | √ | 投标人入厂施工人员食宿、交通由投标人负责，驻场办公事宜投标人负责，但均须遵守招标人相关规定。 |
| 1.14 | 双方来往文件在确认收到后两个工作日内回复 | √ | √ |  |
| 1.15 | 人员/机具动复员 |  | √ | 投标人自行解决来往场地的动复员 |
| 2 | 质量保证 |  |  |  |
| 2.1 | 焊工人员名单及资格证书 |  | √ | 投标人提交资料，经招标人审核后，供业主批准。 |
| 2.2 | 焊接程序报批 | √ |  |  |
| 2.3 | 焊接工艺评定 | √ |  |  |
| 2.4 | 检验程序报批 | √ |  |  |
| 2.5 | 检验和试验计划 | √ | A |  |
| 2.6 | 检验 | √ | A | 投标人负责自己施工工作的报检。 |
| 2.7 | NDT检验及报告 | √ | A | 投标人配合NDT检验。 |
| 2.8 | NDT图 | √ |  |  |
| 2.9 | 成套设备检验及报告 | √ |  |  |
| 2.10 | 其它质量保证文件 | √ | √ | 各自负责 |
| 2.11 | 检验完工资料汇编提交 | √ | A |  |
| 3 | 施工资源 |  |  |  |
| 3.1 | 施工场地资源 |  |  |  |
| 3.1.1 | 施工场地 | √ |  |  |
| 3.1.2 | 招标人场地供水（市政供水）、供电、工业气体、压缩空气 | √ | √ | 招标人仅提供一级接口；气瓶、气包由招标人提供；其余压力表、回火阀、流量计、连接软管等所有配套附件均为投标人自备。 |
| 3.2 | 施工设备资源 |  |  |  |
| 3.2.1 | 履带式起重机 | √ |  | 仅限天津智能制造分公司施工所需 |
| 3.2.2 | 汽车吊 | √ |  |  |
| 3.2.3 | 叉车 | √ |  |  |
| 3.2.4 | 拖板车 | √ |  |  |
| 3.2.5 | 桥式龙门吊 | √ |  |  |
| 3.2.6 | 平板车 | √ |  |  |
| 3.2.7 | 氩弧焊机 | √ | √ | 投标人按需求提供消耗材料，投标人负责维护保养 |
| 3.2.8 | 二氧化碳焊机 | √ | √ | 投标人按需求提供消耗材料，投标人负责维护保养 |
| 3.2.9 | 埋弧/二氧组合自动焊机 | √ | √ | 招标人提供焊机。 投标人负责使用维护保养 |
| 3.2.10 | 钻床 | √ | √ | 投标人负责维护保养 |
| 3.2.11 | 热处理设备 | √ | √ | 投标人按需求提供消耗材料，投标人负责维护保养 |
| 3.2.12 | 配电箱 | √ | √ | 按需求提供 |
| 3.2.13 | 套丝机 | √ | √ |  |
| 3.2.14 | 钢骨架焊机及配套模具 |  | √ | 投标人负责提供。 |
| 3.2.16 | 试压泵及试压用扳手、管钳等试压工机具 | √ | √ | 招标人负责提供试压泵，投标人按需求提供试压用扳手、管钳等试压工机具 |
| 3.2.17 | 螺栓液压扭矩设备（含电动液压泵及相关套筒头） | √ |  | 招标人提供 |
| 3.3 | 工机具资源 |  |  |  |
| 3.3.1 | 吊索具的提供、使用和管理 |  | √ |  |
| 3.3.2 | 工机具（包括但不限于倒链、割枪、角尺、水平、表、阀、受限空间测氧测爆/通风设备等） |  | √ | 投标人按需求提供各种合格的工机具以满足施工需求。 |
| 3.3.3 | 施工照明 | √ |  |  |
| 3.4 | 工程辅助设施 |  |  | 指招标人场地内的辅助设施。 |
| 3.4.1 | 场内施工所需的辅助设施 | √ | √ | 临时工装、钢性固定架或其它施工辅助设施如需制作，由投标人负责，招标人仅提供钢材。 |
| 3.4.2 | 所有工程辅助设施的改造工作 | √ | √ |  |
| 4 | 其它及劳保 |  |  |  |
| 4.1 | 干粉、二氧灭火器；消防栓、水带水枪；沙土；排烟设备； | √ |  |  |
| 4.2 | 警示牌、警示带；对讲机；医药急救箱；防静电火花工具等工具及耗材；必要的照明设施。 |  | √ | 投标人按照招标人要求编制、提交应急预案 |
| 4.3 | 安全帽、护目镜、耳塞、手套等个人劳保 |  | √ | 投标人自行提供配备，随班队组人员建制配备齐全 |
| 5 | 施工人力资源 |  |  |  |
| 5.1 | 施工班组 |  | √ | 含班组长 |
| 5.2 | 管焊工、结构焊工 |  | √ | 施工人员需通过招标人焊工技能等级认证。 |
| 5.3 | 管工 |  | √ | 施工人员需通过招标人管工技能等级认证 |
| 5.4 | 起重/司索指挥 |  | √ | 施工人员需具有有效资格证书。 |
| 5.5 | 维修电工 |  | √ | 施工人员需具有有效资格证书。 |
| 5.6 | 辅助工 |  | √ |  |
| 5.7 | 安全员 |  | √ |  |
| 5.8 | 质量员 |  | √ |  |
| 5.9 | 其他管理人员 |  | √ | 包括：文员、统计、技术等 |
| 5.10 | 其他工种 |  | √ | 满足施工需要。 |
| 6 | 材料管理 |  |  |  |
| 6.1 | 工程项目主材 | √ |  |  |
| 6.2 | 工程项目辅材 | √ |  | 辅助材料由投标人自行倒运和切割使用。 |
| 6.3 | 焊材 | √ |  |  |
| 6.4 | 消耗品（包括但不仅限于试压用消耗材料、割枪气嘴、气带、电源线、防跳脱绳、气箍、电焊把线、钨极、焊枪嘴、热电偶、补偿导线、环保耐高温防火保温棉、铁丝、RFID芯片等） |  | √ |  |
| 6.5 | 保护耗材（包括但不限于白铁皮、三防帆布、防火毯、铝箔布、镀锌铁皮、胶皮、胶水、胶带、法兰盖、管帽等） |  | √ |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |
| 7.1 | 招标人其他生产安排 |  | √ |  |
| 1）“√”--责任方，“A”--辅助方。 |  |  |  |  |
| 2）除表格中明确标明招标人负责的工作范围外，凡招标人提供的图纸中有图示的，招标文件中有描述的相关工作，均为投标人的工作范围。招标人在项目总包合同中承诺业主的工作范围，投标人也必须承担其工作范围内的所有责任。 |  |  |  |  |
| 3）以上工作界面是针对管线预制专业。 |  |  |  |  |
| 4）以上部分工机具、消耗材料需要投标人提供，请投标人报价时综合考虑。 |  |  |  |  |

2.2.3 其它工作范围说明

- 招标人有权根据现场施工资源情况和项目计划，合理安排各项目的施工地点。

- 投标人负责完成施工人员入场施工前的所有管理性工作及入场后工人工资、劳保用品、工机具等管理工作，如工人按期体检、入场培训材料提报、工人保险、食宿等。

- 投标人负责人员取证（投标人施工人员所需健康证、安全证件、监火证、特殊工种等证件）、资质的报批。

- 投标人负责人员所需劳保（包括统一的工作服、防护眼镜、面罩、耳塞、安全帽、工作鞋、口罩、手套、耳罩、焊接披肩套袖、安全带、呼吸器、防护服及其它防护用品等）。

- 投标人负责车间内所有设备的维护保养及配合辅助工作。

- 投标人负责车间所有区域的文明施工、卫生清理工作。

- 投标人提供消耗材料（智能化设备的消耗材料除外），包括但不限于：吊锁具、氧气带、割嘴、风带、快速接头、焊把线、电缆线、电源线、碳棒、石笔、黑白玻璃、导电嘴、钨极夹、钨极、瓷嘴、钻头（含麻花钻头、磁力钻钻头、摇臂钻钻头）、套丝机板牙、水管、胶皮、胶水、法兰盖、管帽、酸洗膏、丙酮、防火/防油/防风/防水耗材、打磨材料、照明、电加热片、热电偶、环保耐高温防火保温棉等消耗材料。

- 投标人提供设施及各类工机具，包括但不限于：测氧测爆仪器、微量氧分析仪、测温枪（测温笔）、热风枪、各类计量工机具、空间通风/照明设施、割枪、烤把、砂轮机、蘑菇头机、无齿锯、磁力切割机、便携式坡口机、磁力钻、手锤、活动扳手、梅花扳手、开口扳手、气动扳手、套筒、力矩扳手（经鉴定合格，并提供证书）、加水泵、电工工具（包含测量仪表）等，以及上述投标人提供的设施及各类工机具保养维修及配件更换等。

- 投标人所提供的所有计量工具、各种仪器仪表必须经招标人认可机构检定合格，并提供相应检定证书。

## 2.2.4 其它说明

1) 除招标人负责的工作范围外，凡招标人提供的图纸中涉及的，招标文件中有描述的有关工作，均为投标人的工作范围；投标人承诺按照招标人要求进行工艺管线预制（含一体化要求）工作和生产辅助工作，并对施工的安全、质量负责。

2) 招标人在项目总包合同中承诺业主的工作范围，投标人需承担其工作范围内的所有责任。业主对于招标人的各项要求，同样适用于投标人（如建造过程中，业主追加给招标人的工作，也属于投标人工作范围）。

3）遵守公司的QHSE和施工管理, 招标人制定的项目精细化管理及措施，投标人需落实执行；

4）配合招标人完成业主临时增加的变更工作，并配合招标人提交相应的人力、材料、消耗和机械台班投入等。

5) 负责完成由于图纸升版、现场配合指令等原因造成的相关修改与附加工作。

6) 招标人有权从投标人工作范围内切除部分工作移交其它施工单位完成；招标人将按照实际投入的人工成本、资源投入，将相应费用从投标人合同款中扣除。

7）负责在招标人生产系统上完成工作的信息反馈。

2.3  预估工作量★

投标人须充分理解各标段的工作范围，并承诺按照招标人要求提供满足生产进度的相应工种作业人员。同时投标人须充分预判并接受工作量变化的风险，并承诺不得以实际发生工作量与预估工作量的差异为理由向招标人索要任何补偿费用。

2.3.1 预估人力投入

| 人员 | 工种/等级 |  | 工日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理人员 | 工厂化管理人员 |  | 5537 |
| 施工人员 | 管工 | 高级工 | 13288 |
|  |  | 中级工 | 6370 |
|  |  | 初级工 | 1486 |
|  | 管线焊工 | 高级工 | 13549 |
|  |  | 中级工 | 2001 |
|  | 结构焊工 | 高级工 | 3452 |
|  |  | 中级工 | 863 |
|  | 起重工 |  | 1653 |
|  | 电工 |  | 684 |
|  | 辅助工 |  | 40069 |
| 合计 |  |  | 88952 |

说明：

- 以上人工投入为预估施工人员总投入，每个工日按照8小时计算（班前班会后时间不算入工作时间），超出8小时部分，按每个工日8小时进行折算。施工作业所产生的人工日按工作委托单进行考核结算。

- 招标人有权根据现场施工资源情况和项目计划，合理安排各项目的施工地点。

- 施工高峰期需进行24小时连续作业，投标人保证能在施工高峰期满足24小时作业能力。

2.4  管线预制工效

2.4.1 第一年管线预制工效:

| 材质及规格 |  | 工效区间 (单位D-inch/工日) | 综合工效 (单位D-inch/工日) |
| --- | --- | --- | --- |
| 碳钢/低温碳钢 |  | 6.2-7.5 | 6.3-7.3 |
| 玻璃钢/钢骨架 |  | 5.5-7.0 |  |
| 铜镍 |  | 5.0-6.3 |  |
| 不锈钢 双相不锈钢 超级双相不锈钢 | 壁厚 < 10mm | 5.8-6.5 | 4.5-5.8 |
|  | 10mm ≤ 壁厚 ≤ 20mm | 4.5-5.8 |  |
|  | 壁厚 > 20mm | 2.8-4.5 |  |

- 2.4.2 第二年管线预制工效，同类工作较第一年管线预制工效提升6%-8%；

- 2.4.3 第三年管线预制工效，同类工作较第二年管线预制工效提升5%-7%。

- 说明：

- 1、工单下发时，可根据实际情况对以上工效调整±6%；

- 2、非常规项目,例如非预制工作、成撬、涉外项目等，则以实际施工内容进行评估，确定下发工日；

- 3、以上工效包括材料领取、下料、组对、焊接、热熔、管线附件安装、报检、热处理、试压、挂牌、装笼、保护、释放、交接、配送等管线预制工作；

- 4、其他不能在上述工效中体现的施工内容，则以实际施工内容进行评估，确定下发工日。

- 5、若招标人由于引进新的生产设备、优化工序等，上述工效适当调整。

- 3.技术要求

## 3.1一般技术要求

投标人应在满足设计规范和图纸的前提下完成所有预制施工工作，按照此《工作范围及工作界面》要求配备相应的管理及施工人员，并配备完善的组织机构。

投标人在建造开工前需按照要求保证建造人力、设备、场地、材料等均已准备完备和到位，包括但不限于以下内容：

1）建造人力

投标人所聘用的焊工、起重工等特殊工种的人员必须是技术熟练的、具有符合业主及业主所聘用第三方要求的资格证书的人员，并且资质证书必须报招标人审批，获得批准后才能上岗。

2）建造场地

建造场地是指招标人划定给投标人施工的建造场地。招标人场地仅提供（风、水、电、气）的一级接口。如果招标人代表要求对场地进行检查，投标人应积极配合并提供必要的工作空间和通道。

投标人提供施工人员（含食宿）、消耗材料、工机具、设备、配件、人员劳保、保险、入场培训及其它服务，需要满足两班倒作业能力。

投标人负责的所属区域的文明施工、卫生清洁工作，需当天完成，特殊情况经招标人允许可以延时。

投标人在施工过程中必须严格按照招标人检验、安全等方面要求，准备相关的安全措施材料（例如：警示带、气带防脱绳、卡箍等）。

投标人须在招标人规定的作业区域内进行工作，并遵守招标人相关的QHSE管理、质量管理、文明施工等规定。

3） 场地安保、消防

投标人应负责提供对材料、设备和投标人人员在现场所需的一切安全保障设施及措施，并负责施工工人安全问题。

投标人须保证提供的施工及管理人员配备足够的安全防护用品并经过对其使用方法的培训，在需要时佩带。用品包括：安全帽、工作鞋、防护眼镜、劳保服和其它公司要求的个人防护用品，并配合招标人进行应急响应。

投标人应保证所有的工具和设备保持良好的工作状态，危险的和不安全的设施应从工作现场拆除且不能使用。

投标人须建立一套有效、快速的现场安全组织机构及应急措施，以确保紧急情况下人员、设备等的救护、疏散。

投标人应为工作环境提供充足的消防、保护设备；负责提供经过训练的消防人员，并负责施工场地的消防工作。

4）施工许可

投标人须获得所有必要的认可、批准、检验和许可证明，需负责其从业人员的培训和取证工作，所有认证、取证费用由投标人承担。

投标人对于工作中用到的当地的法规和条例负责。

5）清洁生产

1）招标人推行现场清洁生产管理，投标人应按照招标人清洁生产的相关要求，进行不低于以下要求的相关生产管理工作。

2）投标人有义务清理施工场地的废料和垃圾，并且清理临时设施、余料和现场使用完毕的设备和工具，投标人应每天对工作现场进行清理并使之在任何时候都保持一种干净整洁的状况。

3）投标人有责任通过优化施工工艺技术、改善管理等手段，本着“节能、降耗、减污、增效”的管理思想，为实现经济效益最大化、人员和环境危害最小化提供优质服务，使施工资源（人力、机械、项目主材、消耗材料）得到合理利用。

4）投标人有责任组织施工人员学习《清洁生产促进法》、《清洁生产审核暂行办法》等法律法规，提高施工队伍清洁生产意识。

5) 投标人有责任制定清洁制造生产方案，包括但不限于确定废弃物来源、数量及类型，确定废弃物削减的目标，制定有效的削减废弃物产生的对策，确定高耗能的设备及施工工艺环节，制定节能降耗的对策，清洁制造生产方案报招标人审核、批准后，严格执行。

6) 投标人有义务识别可利用废弃物料，做好统计，根据招标人要求，开展可利用废弃物料回收工作。

## 3.2 技术方案

按照本招标要求，投标人应根据招标人管线预制技术方案和程序，在技术投标书中提交尽可能详细的技术方案或技术建议。

投标人应按照招标人预制技术方案，编制管线预制施工质量控制计划，明确质量控制点及停止点，并在投标书中体现具体控制措施。

## 3.3 技术交底

项目开工前，双方应进行充分的技术交底。

## 3.4 供货设备/材料管理和保管

1）招标人负责该项工作的管理监督考核事宜；

2）招标人负责项目设备/材料的验收工作，验收合格后，投标人才能使用。

3）投标人对设备/材料进行接管后，应按该设备/材料的技术要求妥善保管，如因此引起的任何质量问题以及管理问题均应由投标人负责。

4）投标人全面负责其工作范围内的货物的维护、保管，以及相关人员综合治理培训及监督执行工作。

5）投标人应严格执行招标人下发的焊材管理规定。

6）工程余料的回收

（a）投标人须遵循招标人规定执行材料退库，材料退库清单对应相关施工料单。

（b）招标人负责管理工程余料废料的回收工作；

（c）投标人负责施工现场工程余料、废弃物料的统计、整理、保管等工作，每个单体工作结束后，根据招标人要求，及时开展相关回收工作。

（d）对于退料不及时配合不友好的，招标人给予考核并记录在案。

## 3.5 会议制度

投标人负责统计数据，如：工作量、工时等，并以日报/周报的形式及时上报，并按时参加部门及业主组织的生产会。

- 4、项目管理

## 4.1人力和设备要求

★报价格式中的人员、设备等投入数量仅为保证生产的正常需求，投标人应承诺不以招标文件或合同中约定的数量作为投入资源的上限，应根据招标人要求，增加人员及设备投入。

投标人应成立自己的项目组，项目组要体现项目负责人、班长及施工队、班组信息，以全面对项目及施工队伍施工进行组织、培训、管理等工作。

## 4.1.1施工管理人员

投标人须具有完善的项目管理组织机构，至少包含以下管理人员：

1）项目负责人：至少提供1名项目负责人。

2）安全管理人员：至少提供1名安全管理人员，要提供具有在有效期内国家认可的安全员证书（A或B或C）或注册安全工程师证书（需成功注册）。

3）质量管理人员：至少提供1名。

4）技术管理人员：至少提供1名。

5）统计管理人员：至少提供1名。

6）计划管理人员：至少提供1名。

7）材料管理人员：至少提供1名。

8）文件管理人员：至少提供1名。

9）以上管理人员均不能兼任，男士年龄在60周岁以下,女士年龄在50周岁以下，并提供人员清单、身份证扫描件、有效期内的相应资格证书原件扫描件（如人员清单信息与证书扫描件信息不符，以扫描件为准）。以上管理人员须为投标人单位自有人员。

## 4.1.2 施工人员

投标人应按照招标人管理要求，组织数个或多个由管工、电焊工、起重指挥、辅助工等工种组成的施工班组，进行施工。

1）管工：需提供特种作业操作证，作业类别：焊接与热切割作业。

2）工艺管线焊工：需提供符合工艺管线ASME IX标准的6G GTAW焊工证书，同时提供焊接与热切割作业特种作业操作证；

3）起重工：需提供起重机指挥证即Q1或Q3证；

4）电工：需提供操作项目为低压电工作业的特种作业操作证；

5）以上施工人员均不能兼任，男士年龄在60周岁以下,女士年龄在50周岁以下，并须提供人员清单、身份证扫描件、有效期内的相应资格证书原件扫描件（如人员清单信息与证书扫描件信息不符，以扫描件为准。）。以上施工人员须为投标人单位自有人员。

6）投标人须承诺中标后安全管理人员按照30:1比例配置，安全管理人员的资质和能力须经招标人审核认可。

7）投标人需承诺满足招标人各场地施工高峰期的人力需求。

8）投标人需承诺如中标在施工前按照海油工程管理规定进行海油工程组织的焊工取证考试，取证费用由投标人承担。

9）投标人应保证所有的工具和设备保持安全、良好的工作状态。

10）投标人须承诺将根据招标人需求提供足够的施工人员，在接到招标人的人力动复员通知后一周内完成人力调整和响应，必要时进行加班和24小时倒班作业。

## 4.1.3施工设备及工机具要求

投标人应在开工前配备满足施工需要的计量工具，计量工具数量以及精度应能满足项目要求，计量工具应处于鉴定有效期内，并具备良好的使用性能，投标人在投标阶段需准备工机具台账供招标人审核；所有施工使用且需计量的工机具需按照天津智能制造分公司要求定期进行标定。

## 4.1.4其他要求

1)投标人安排经验丰富人员配合施工、安全和质量管理。安全员与施工人员配比1：30；质量自检人员与施工人员按要求分专业配比：其中配管专业不低于1：30。

2)未经招标人同意，投标人不得随意更换管理人员，涉外项目投标人不得随意更换项目人员。

3)投标人应按照《劳动法》的规定，为所有从业人员办理合同和保险，并配备相应施工工作所需的全部劳动保护用品。投标人负责施工工人安全问题及满足两班倒班作业的住宿、班车、餐饮、通信等后勤保障。

4)投标人应按照招标人的要求及施工计划安排组织相应的施工人员投入施工生产，同时投标人负责所辖工人的日常管理工作，并且负责每日工作量及人工投入汇编、提报、签署等工作。

5)由于投标人人力投入不足或计划执行不力造成工期延误或损失，又不积极进行整改或限期整改还达不到要求的，招标人可根据进度或计划落后情况对责任方处以不同程度的处罚（含约谈和考核），处罚审批按照招标人程序进行。

## 4.2 计划管理

## 4.2.1 总体要求

1）投标人按照招标人工作任务通知单中工期要求时间实施并完成该工程。

2）如果招标人要求的变更并不造成原进度的滞后，则投标人不得以此为由推延完工日期。

3）当工作进度发生延误时，投标人应采取各种有效措施加以补救，如增加作业人员和加强施工作业能力，增加工时、班次或工作日。招标人代表有权就此提出书面建议，投标人应认真考虑并采取措施，以保证实际进度符合计划进度，同时在2日之内以文字形式向招标人做出答复。在任何非不可抗力和招标人的批准的因素下，投标人不得推迟合同所规定 “完工”的日期（除按合同规定可以改变日期外）。

## 4.2.2 工作订单下发★

招标人依据生产建设计划向投标人下发施工工作订单，工作订单中明确施工周期和人力投入。工作订单执行情况将直接影响投标人费用结算，付款里程碑详见每笔工作订单约定。

工作订单按照实际生产进度并结合工作绩效考核方式据实结算，结算工作量经招标人确认后填写《年度协议工作量/进度确认单》，以双方签字确认的工作量为结算依据。

本协议执行过程中按照每月实际完成工作订单进度进行付款，每月结算一次。投标人也可根据实际情况进行结算，但要充分保证按时、足额发放工人工资。每次支付，投标人需向招标人提交工作订单、经双方代表签字的工作量确认文件、工作绩效考核文件、付款申请单等有关支持文件供招标人审核。

投标人承诺在施工前按照海工管理要求，建立第三方银行监管账户。

工作绩效考核具体考核细则如下：

1）工作绩效考核评分X=施工进度（40分）+安全（20分）+质量（20分）+文明施工（20分），根据X值按规则确认档位，进行结算。

2）违规行为：本考核项不设分值，一单发生，工作绩效考核为B档：1、偷盗事件；2、打架斗殴事件；3、其它产生影响的不良行为。

（1）X≥90，为A档；按工作委托单下发人工日100%进行结算；

（2）X＜90，为B档；按工作委托单下发人工日98%进行结算；

如若非投标人原因（因工作量增加或合同中约定的变更情形）致使投标人人力投入超出下发工作委托单的要求，同时有招标人指令并有相关说明，投标人发起、招标人审核确认。审核通过后，超标部分按照审核的人工投入进行结算。

工作订单下发表与结算形式参考如下，工作订单中分项工日为参考工日，下发总工日为工作绩效考核的依据。投标人对工作委托单有异议，请在接到工作委托后3日内以书面形式提交招标人审核，招标人3日内未收到反馈视为投标人接受工作委托，超出3日提交异议的，招标人不予受理。

工作订单

订单编号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

依据《     合同》（合同编号：    ）,现委托乙方公司完成下述工作。该工作订单是乙方开展工作的必要文件，其与付款申请单、完工确认单等作为乙方收取服务费用的必要文件。

| 发往单位 |  | 签发日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 抄送单位1 |  | 抄送单位2 |  |
| 发出单位 | 天津智能制造分公司 | 签发人 |  |
| 工作内容及工作要求： 一、工作内容 1、工程项目名称： 2、WBS号：以项目组最终确认WBS为准。 3、工作内容： 二、工作量及工期要求（如需要，可列附件） 工作量：预估工作量详见工作量清单，具体以实际发生为准。 工期要求： 日前完成 三、甲方提供的技术文件（如需要，可列附件） 1、界面：按照《 合同》合同界面执行 2、图纸：无 3、其他：无 四、质量要求 严格按照技术规格书及图纸要求，确保工程质量。 五、联系人 甲方： 乙方： 六、本通知单内的工作内容适用单价为： 请按照合同单价执行，如主合同发生变更，实际结算时按照主合同以及主合同补充协议进行结算。 七、乙方需按照合同中规定的工作量统计方式进行工作量确认，其它未尽事宜请按照我公司与乙方签订的合同。 八、其他 |  |  |  |

## 说明：

## 1）上述工作订单表仅做参考，实际下发时可根据实际需求进行改动。

## 2）结算工作量以天津智能制造分公司数字化智造管理（DIMS）系统的工单数据及状态进行订单工作量或进度确认；若出现DIMS工单工作量与实际存在偏差的情形，可采用线下确认的方式，以保证订单工作量的准确与完整。

| 年度协议订单工作量/进度确认单（暂行） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 合同编号 |  |
| 单位名称 |  | 其他有效文件： 如合同未签订，请将其他有效文件附后 |  |
| 作业地点 |  | 协议期限 |  |
| 工程描述及进度情况 | 工作委托书编号： |  |  |
|  | WBS编号/成本中心号： |  |  |
|  | 本次完成工作量/工作进度 |  |  |
|  | 累计完成工作量/工作进度 |  |  |
|  | 本次施工工期 |  |  |
| 1、工作项/进度确认：（订单归口责任部门确认签字，并明确签署是否属实，如需详细描述可另附说明） |  |  |  |
| 实际完工日期： | 年 月 日 | 签字： | 日期： |
| 2、质量确认：（订单归口责任部门质量负责人或其他相关方确认签字，并明确签署是否属实） |  |  |  |
| 签字： 日期： |  |  |  |
| 3、安全确认：（订单归口责任部门安全负责人或其他相关方确认签字，并明确签署是否属实） |  |  |  |
| 签字： 日期： |  |  |  |
| 4、审定：（订单归口责任部门经理确认签字，并明确签署上述事项是否属实） |  |  |  |
| 签字： 日期： |  |  |  |
| 5、复核：（项目经理确认，明确签署上述事项是否属实） |  |  |  |
| 签字： 日期： |  |  |  |
| 6、分包单位确认：（分包单位确认上述事项，并明确签署上述事项是否属实） |  |  |  |
| 签字： 日期： |  |  |  |

## 〖备注：若甲方因实际需求升版此表单，则按升版后的表格执行。〗

付 款 申 请

海洋石油工程股份有限公司：

我公司承揽的贵公司                       工作，合同号：                ，现已完成订单编号                        （%）的工作量，根据合同规定申请支付订单金额（%）的费用，即人民币：XXXXXX元整（￥XXX,XXX.00）

公司名称：（需要盖章）

日期：

项目费控：

项目经理：

COOEC-QHSE-08-P37-S01                           版本：2024-2

| 合同付费前质量健康安全环保考核表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙方名称 |  |  | 合同号 |  |  |  |
| 作业项目及施工内容 |  |  | 合同名称 |  |  |  |
| 作业时间及作业人数 | 从 年 月 日 到 年 月 日 |  |  |  | X人 |  |
| 乙方作业负责人 |  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 本次申请 工程款付款金额（A） | 本次申请 安全生产费付款金额（B） |  | 本次合计申请 付款总额（A+B） |  |  |  |
| 万元 | 万元 |  | 万元 |  |  |  |
| 乙方QHSE管理评估(合同执行单位填写） |  |  |  |  |  |  |
| 评估内容 |  |  |  |  |  | 考核得分 |
| 一、综合管理（100分） |  |  |  |  |  |  |
| 1.项目QHSE文件管理(10分） |  |  |  |  |  |  |
| 2.隐患整改及时性和有效性(30分） |  |  |  |  |  |  |
| 3.现场QHSE管理（30分） |  |  |  |  |  |  |
| 4.项目QHSE合同执行（30分） |  |  |  |  |  |  |
| 二、事故及严重违反QHSE管理情况 |  |  |  |  |  |  |
| 1.受公司或项目通报批评或警告的扣5-10分/次 |  |  |  |  |  |  |
| 2.发生因乙方原因导致的质量事件、一般C级HSE事故，扣5-10分/次 |  |  |  |  |  |  |
| 3.发生因乙方原因导致的B/C级质量事故、一般B级HSE事故，扣10-20分/次 |  |  |  |  |  |  |
| 4.发生因乙方原因导致的A级质量事故、一般A级HSE及以上事故，扣30分/次 |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他扣分描述： |  |  |  |  |  |  |
| 总计得分 |  |  |  |  |  |  |
| 本次工程款 实际支付金额（C） |  | 本次安全生产费 实际支付金额（D） |  | 本次合计支付总额 （C+D） |  |  |
| 万元 |  | 万元 |  | 万元 |  |  |
| 合同执行单位考核意见: 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 所属单位QHSE部付费意见： 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 1.评分为85分（含）以上，且安全生产费实际投入满足要求，经确认无误后，全额付款； 2.评分为85分以下，支付工程款C=A*【100-（85-得分）%】； 3.安全生产费根据付款比例的实际投入进行支付； 4.因乙方责任事故导致损失超过本期付款总额（C+D）时，扣除全部合同款，并累积至下期付款。 |  |  |  |  |  |  |

## 4.2.3日报要求

在生产建造期间，投标人应按照招标人要求，准时提交招标人要求的日报相关信息，并保证信息准确，具体要求按照招标人最新文件执行。

## 4.3 质量要求

4.3.1  合同实施前，招标人应审批合同中要求的投标人提交的项目质量计划。项目质量计划确定后，双方应组织宣贯计划内容。项目质量计划主要内容包括：

## 1）管理层的质量承诺、政策及目标；

## 2）各级质量管理人员的设置及职责、投标人管理规定、与相关方的沟通渠道、质量培训程序、资源配备、文件控制、QHSE法律法规及标准等；

## 3）质量运行控制方法、投标人内部激励机制的建立、质量绩效信息的收集分析及反馈、事故的报告处理及统计等；

## 4）双方对项目的质量管理、人员的质量行为、投标人管理、质量培训等内容审核及检查的计划。

对于工程施工或其他作业风险较高的投标人，在合同实施前，招标人应对投标人进行一次质量审核，确认投标人已依据项目质量计划完成了准备工作，对于不符合要求的内容，招标人应要求投标人及时整改。

合同实施过程中，为了有效执行项目质量计划，投标人招标人应统一协调投标人的质量管理，严格实施对承包作业的过程管控，包括但不限于以下内容：

## 1）针对投标人的主要作业人员全面开展资质能力评估工作；

## 2）严格执行投标人的设备及工机具进出场登记核查制度，确保设备及工机具具备有效的检定合格证书，并定期对投标人使用的设备及工机具进行监督检查；

## 3）严格实施对投标人的定期审核制度，应通过项目审核计划或者合同文件明确承包合同执行期间对投标人开展的项目进行审核的频次和内容；

## 4）建立对投标人员工的质量培训制度，明确对投标人员工培训内容和培训学时要求；

## 5）针对施工类承包业务，应按照区域化管理的原则，实施日巡检制度，重点检查投标人的质量管理制度执行情况；

## 6）根据承包项目作业过程的风险评估情况，对高风险作业严格落实领导带班和专项管控措施。针对承包项目的关键工序、关键部位施工作业，应实施旁站检验制度；

## 7）严格落实班前会制度，投标人的直线管理人员应每周至少参加一次投标人的班前会；

## 8）建立投标人的质量问题/隐患台账，做好隐患整改的跟踪落实，对于重复发生问题，应研究建立长效预防机制；

## 9）倡导投标人参与发包方的质量文化建设活动，提升投标人员工的质量安全意识；

## 10）根据承包项目特点，其他需要重点监管的内容。

4.3.2 质量目标指标

1）招标人将在项目开工前设置质量目标指标并下发投标人严格执行，投标人应通过自身的资源投入和质量管理，确保质量目标指标达到项目正式发布的施工质量目标指标要求。

2）招标人根据各项目质量目标数值，若投标人公司质量合格率低于质量目标指标，投标人不合格产品对招标人项目后续工序建造造成的损失等质量问题，招标人有权按照合同扣除相应工程款。

4.3.3 组织机构

1）投标人公司负责招标人项目的最高管理人员应作为合同范围内所有工作的质量第一责任人，对项目所有建造的质量活动负责。

2）投标人必须建立项目质量组织机构，明确职责分工，并根据招标人项目要求不同，投标人需配备专职质量管理人员以及一定数量的专职质量检验人员。

3）投标人需保证充足的质量控制人员，并在项目开始前两周，将包含QA/QC人员信息和职责分工的质量组织机构报招标人批准。批准后，如需更换质量组织机构中的人员，需提前征得报招标人同意，投标人擅自更换QA/QC人员，招标人保留处罚权利。

4.3.4 质量人员能力要求与配置比例

1）投标人在投标阶段需提供质量组织机构图、质量人员清单及职责分工、人员简历及相关资质证书。相关文件将作为技术评标依据。

2）投标人需配备专职质量检验人员，检验人员专业需能与施工专业相匹配。投标人检验员的配置数量应按照每30名施工人员（不含管理人员）设置1名专职检验员。

3）投标人质量检验人员应能熟练操作电脑办公软件，熟悉各专业图纸，具备英语沟通能力。

4）投标人质量检验人员简历需提交招标人进行审核，通过招标人考核后方能参与项目。招标人有权根据实际质量管理需求，要求投标人合理提高QA/QC人员配置比例。

5）招标人在项目进行过程中，有权对投标人质量相关人员进行管理，对于不履行合同、项目规格书及项目程序文件相关约定的人员，有权要求投标人停止其在招标人项目中使用并予以更换。

6）投标人必须保证现场施工人员配备符合项目质量计划要求，适当配备现场质量监督人员。

7）投标人现场作业人员需了解岗位要求和工作标准，特种作业人员必须具备上岗资格。

4.3.5 检验工机具

投标人应在开工前配备满足施工需要的检验工机具，工机具数量以及精度应能满足项目要求，检验工机具应处于鉴定有效期内并具备良好的使用性能，投标人在投标阶段需准备检验工机具台账及检定记录以供招标人审核。

投标人使用的施工设备、检验测量设备、计量器具等，必须具有有效的鉴定合格证书。凡涉及国家法律、法规要求检定的施工设备、仪表、测量设备和计量器具等，投标人必须向公司提交检测证书复印件备案后方可施工，并随时配合计量监督部门的检查。

4.3.6 施工人员管理

1） 投标人负责所辖施工人员质量意识及技能培训，确保施工人员能力胜任。

2）投标人应遵循招标人对施工人员资质管理的要求，在开工前应提交参与项目的主要工种施工人员清单（包括但不限于：焊工、涂装工、保温工、铆工、管工、电仪工，以招标人下发的施工人员资质认证方案为准），并由招标人开展考核或技能等级认证，考核通过方可参与项目的建造。（参考附件：《海洋石油工程股份有限公司天津智能制造分公司承包商施工人员技能等级认证管理规定》）

3）为提高焊工工作责任心，避免焊工因技能下降影响焊接质量，通过质量控制中心通报出现以下任一情况者，对焊工进行质量黑名单记录：

- 月度一次焊接合格率(UT/RT/MT/PT/PAUT)统计数据按长度低于90%；

- 月度一次焊接合格率(UT/RT/MT/PT/PAUT)统计数据按长度连续两次     低于96%；

- 某一周期内，焊工合格率不满足项目程序或相关约定要求的；

- 某一统计周期内，因个别焊工焊接合格率过低而导致周期内焊接合格率(UT/RT/MT/PT/PAUT)统计数据不满足项目质量目标指标要求的；

- 年度个人质量违章积分达到 12 分及以上的；

- 其他因严重违反质量要求而被所在项目开除的；

4.3.7 设备设施

投标人应在投标阶段明确投入项目建造的设备及设施，并在标书中阐述设备设施的详细情况及技术参数等信息，以及设备设施能达到的施工条件，招标人可能开展现场审核，审核结果将作为技术评标的一项依据。开展招标人工程项目前，投标人的设备、设施、工机具等须经招标人审核后方可投入工作使用，具体要求参见附件《海洋石油工程股份有限公司天津智能制造分公司计量器具管理程序》。

4.3.8 检验程序文件

投标人应执行或配合执行招标人下发的所有公司及项目质量管控制度，包括但不限于：项目质量计划、项目审核计划、项目检验程序、项目检验与试验计划等。

4.3.9 文件控制

投标人应建立文件控制制度，确保项目建造过程中使用的是最新版次的图纸及程序文件，因投标人未使用最新版图纸、程序文件而造成的返工及对招标人工作造成的损失，由投标人承担全部成本。投标人应做好按图施工，确保产品尺寸、外观、数量满足图纸要求。

4.3.10 质量控制

1）投标人应严格执行规范标准、规格书及项目程序文件的要求，对产品及过程产品的质量负责。

2）项目施工开始前，投标人应对施工/质量程序文件、技术要求等，组织逐级向下交底，确保交底工作覆盖所有末端工作人员，保证交底全面、清晰、准确，并保留书面交底记录。

3）投标人应创造良好的建造施工环境，加强施工人员的管理，杜绝一切违反施工作业程序与规定的行为。

4）投标人应按项目规格书与程序文件之要求，开展所辖设备与人员资质的日常维护工作。投标人设备和人员资质必须符合工程项目的质量管理制度要求，接受规定的检查、核实、管理。

5）投标人应在工程项目施工过程中，按照项目规格书、批准的项目ITP、检验程序要求，按工序开展检验工作，未经检查验收的产品和过程产品不得进入下道工序。招标人项目ITP中定义的招标人检验点，投标人应至少同样执行。

6）投标人检验工作质量应满足项目规格书、批准的项目ITP、检验程序之要求，并在每个工作日的检验完成后及时出具并保存相应的自检报告。

7）投标人应对施工过程中的不合格进行管理。对于发现的问题要做好记录、反馈与整改、关闭，并制定预防措施，相关过程文件要做好签字、保留，并提供招标人审核。

4.3.11 过程控制与记录

1）投标人应承担其施工范围内的过程质量控制工作职责。应建立施工过程质量自控机制及满足项目要求的施工过程质量自控组织机构，按照“一次做对”原则，督促施工人员参与施工质量自控工作。

2）投标人需对关键控制点进行巡检，过程控制检查内容、频次应满足招标人要求。对于检查中发现的问题要做好记录、反馈、整改、关闭。投标人应定期组织质量问题的统计分析，并制定预防措施，相关过程文件要做好签字、保留，向施工管理责任单位反馈，并提供招标人审核。

3）投标人应安排专业人员，定期开展质量绩效实现情况监视，持续改进质量绩效。

4）投标人在施工过程中，需定期对厂房设备设施的运转情况进行监控并保留相关记录（包括但不限于数控机床、半自动切割机、压缩机压缩空气的油水情况、除湿机允许情况、磨料灰尘度、电导率、除尘设备维护情况等）。

4.3.12 产品交付

1）投标人应建立完工产品交接制度，确保每批次产品完全符合项目规格书、标准规范、图纸程序、ITP及检验程序等文件的要求，在检验工作全部完成且合格后，方可向招标人交付该批次产品。

2）必要时，投标人应做好产品的包装、防护、清洁、标识，并整理好产品装箱的清单。

3）投标人遗留质量问题或运输过程中产生的质量缺陷，以及产品交付送回招标人场地后招标人排查出的质量问题，由投标人返厂返修或者现场修补，产生的费用由投标人承担。

对于生产过程中出现的质量违章行为、质量问题、事件、事故，部门将依据《海洋石油工程股份有限公司天津建造分公司承包商施工质量管理规定》、《海洋石油工程股份有限公司天津建造分公司不合格品控制管理规定》等相关规定逐级落实责任和进行相应处罚。出现个人质量违章行为时，除依照《海洋石油工程股份有限公司天津建造分公司个人质量违章记分管理规定》进行相应处理外，申诉期过后确定违章的，同时按照部门质量管理要求执行处罚。

## 4.4 HSE要求

投标人必须执行公司的各项HSE管理规定，部分管理规定请参见附件天津建造分公司合同HSE条款。

投标人整体负责所辖人员的安全管理问题，并对施工人员安全承担责任。

4.4.1投标人需持有以下HSE管理文件：

- 营业执照与建筑企业资质证书

- 安全生产许可证

- QHSE管理体系认证相关证书

- 在有效期内的承包商质量健康安全环保资质证书

- 企业组织机构及HSE组织机构

- 专职安全管理人员按照1比30进行配比

- 企业主要负责人简况HSE职责分工

- 企业主要负责人、项目负责人及安全管理人员证书

- 特种作业人员明细及证书

- 近三年HSE业绩

- 设备设施工具清单及检定证明

- 劳保防护用品目录及发放清单

- 安全生产费投入计划及有效实施证据

- 安全生产教育及培训计划

- 职业健康体检报告

- 员工工伤保险及意外伤害保险缴纳明细

- 4.4.2投标单位应按照《海油工程一线承包商施工人员工作环境改善实施方案》中相关要求与公司工厂化管理要求的统一劳保着装的要求执行，并发放不得低于最低标准的劳保服装和低值易耗的劳保用品。

- 1）实施工厂化管理的分包商内部应统一服装，制定自家的LOGO。制式和海工一致，但颜色不限。严禁穿戴其他单位的劳保或使用其他公司LOGO，严禁使用过期、损坏、不合格、起不到有效防护的劳保用品。

- 2）工服在在标识上进行区分，工服上衣左侧口袋上方、上衣背面及裤子右侧口袋标注其公司名称或简称。

- 3）安全帽对施工关键岗位人员进行区分，安全帽上标注各自公司LOGO。安全帽颜色：安全管理人员-红色，电工-蓝色，起重指挥-黄色，架子工-橘黄色，其余人员-白色。安全帽采取星级制度（公司领导五颗星，部门经理/项目负责人四颗星，室主任/队长三颗星，班组长两颗星）。并在安全帽左右两侧打印张贴帽签（公司-工种-姓名）。

- 4）按照《海洋石油工程股份有限公司劳动防护用品管理规定》的规定给员工发放根据法律法规和行业标准制定安全帽、劳动防护服、安全鞋等劳动防护用品的最低发放标准。眼面防护、听力保护、呼吸防护用品、一次性喷漆防护服等易耗品以及电焊工皮披肩/皮围裙/皮套袖/皮手套、防寒皮背心/毛衣/毛裤、 防暑降温毛巾/背心、安全网、个体坠落防护用品、太阳镜、绝缘鞋/手套等，应按生产实际情况进行发放，要满足现场实际施工作业的要求。

- 4.4.3新员工入场的安全的要求

- 入场前承包商单位要对入场员工按照建筑施工高危行业的新员工8学时的要求完成三级安全教育培训。

- 需要给施工人员缴纳工伤保险与意外保险，并进行职工体检或职业病体检。按照健康体检管理程序的相关规定，特殊工种需要到指定的医院进行职业病体检，管理岗位需要进行职工体检。

- 承包商与员工签订合规合法的劳动合同。

- 入场培训考核合格后在经验丰富的师傅带领下实习至少2个月，签订师带徒协议，具备本岗安全操作、应急处置等知识和技能后方可独立上岗作业。

- 特种作业人员需持有特种作业操作证，不得无证作业、超资质作业。

- 入场时按照公司最新管理规定执行。

- 4.4.4承包商质量健康安全环保责任事故累积记分

- 1）依据事故调查结论，对承包商负主要责任的质量安全环保事故记分规定如下：

- a)  发生C级事故或一般质量事故的，记3分/次，造成恶劣影响的，升级记分处理；

- b)  发生B级事故或较大质量事故的，记6分/次；造成恶劣影响的，升级记分处理；

- c)  发生A级事故或重大及以上质量事故的，记12分/次。

- 2）记分采取三年滚动方式，即对于三年内累积记分不满12分的，上一记分周期的第二、三年将与新记分周期的第一年合计记分。

- 3）对于三年内累积记满12分的承包商，将列入受控名单，由公司采办共享中心书面通知承包商取消其进入海油工程市场的资格。对于被取消资格的承包商，至少在一年内不受理其重新进入海油工程市场的申请。

- 4.4.5承包商领导及基层负责人质量健康安全环保检查要求

- 1）承包商单位负责人现场巡视检查每月不少于1次。

- 2）项目负责人或现场负责人、安全总监生产作业现场巡视检查每周不少于1次。

- 3）施工队长/副队长检查频次每人不少于3次/周。

- 4）升级管控期间执行升级管控要求。承包商单位负责人现场巡视检查每周不少于1次，项目负责人或现场负责人、安全总监生产作业现场巡视检查每周不少于2次，施工队长/副队长检查频次每人不少于1次/天。

- 4.4.6全员QHSE岗位责任制要求

- 按照国家安全生产法律法规和集团公司安全生产责任制“一企一标准，一岗一清单”的要求，明确从主要负责人到一线从业人员的安全生产责任、工作标准及具体责任范围、考核标准。

- 1) 组织制定本公司的健康安全环保责任制；

- 2) 组织编制完善本公司的全员安全生产岗位责任清单，并逐级、逐岗位签订；

- 3) 组织监督、检查与考核本公司的健康安全环保责任落实情况。

- 4.4.7工厂化合同中安全培训的要求

- 承包商单位组织现场作业人员熟知公司的QHSE管理体系制度要求、作业指导书和安全操作规程，并要求按照公司规定进行现场安全作业。

- 承包商的单位要按照公司的QHSE培训矩阵的学时和课程组织相关人员进行学习并记录相关培训记录。

- 对公司下发的系统内外的事故案例进行培训学习并开展讨论，深刻吸取事故案例中的经验教训。

- 所有施工人员要符合年度安全再培训20学时的要求。

- 员工离岗半年（180 天）及以上重新上岗或因工伤伤愈上班前，承包商单位应对其进行车间级和班组级安全教育培训。培训时间、内容与“新员工三级 安全教育培训”相同。留存相关培训记录。

- 承包商单位要对转岗的员工进行72 学时的转岗安全教育培训，并向公司相关部门进行备案提交转岗培训记录及相关特种作业操作证件，员工在重新上岗前转入单位应对其进行 72 学时的“转岗安全教育培训”，培训内容应包含安全生产和工伤预防内容，并符合岗位特点。

- 4.4.8承包商单位根据年度协议合同额和法定的计提比例提取安全生产费用于完善和改进公司或者项目安全生产条件。承包单位应提供安全生产费已用于项目安全生产的支持材料，以证明上述费用已用于与工程相关的安全生产活动。

- 4.4.9承包商单位自行提供的手持电动工具、用电设备、漏电保护器、吊索具和计量器具等，应符合公司相关电气检测、吊具检测和计量检定的要求。

- 4.4.10承包商单位及时、如实报告生产安全事故，不得瞒报、迟报。

4.4.11投标人整体负责所辖人员的安全管理问题，并对施工人员安全承担责任。

4.4.12承包商单位要与项目管理单位签订安全管理协议，明确双方的安全责任与义务。

- 4.4.13承包商单位应按照海洋石油工程股份有限公司一贯到底的QHSE体系文件与天津智能制造分公司QHSE体系执行，见附件《海洋石油工程股份有限公司一贯到底的QHSE体系文件》。

## 4.5 工作量统计要求

由于合同将会以人工的形式结算，投标人QS付款及最终付款的申请必须以双方确认过的工作指令工作量为依据。招标人根据陆地施工相关工作指令执行结果对投标人进行考核，考核结果影响结算，详情见“4.2.2施工计划及工作委托单下发”部分。

投标人应按照招标人要求的格式，确保每日日报记录的准确性，以便与工作委托单进行校核分析；根据现场实际的建造状态，按月将发生的工作量，以正式文件的形式提交招标人审核，在得到审核确认后，作为付款申请的支持文件申请工程款。

投标人必须安排人员配合招标人对提交的工作量及现场实际完成情况进行审核。投标人单月提交工作量应在对应的工作项（或工作订单）完成之后。

4.6 机械台班和消耗材料管理

4.6.1机械台班

投标人应根据工作量和节点计划的要求，提供详尽的机械台班使用数量和计划。

投标人应按照招标人关于大型机械设备管理规定，提高设备使用效率。

4.6.2施工消耗材料

投标人需对所有自行负责采办的材料进行跟踪，保证采办量和施工用料，并提供相应材料的安全及环保合格证书。

招标人有权力在任何时候对投标人的施工消耗材料进行抽检。

投标人采办的所有施工消耗材料均应符合相关的项目规格书、国际/国内规范和标准。

4.7 其他管理

对于本技术文件未详尽描述的内容，投标人应按照招标人规定执行。

## 4.8 完工状态

完工状态包含但不限于以下几点:

1） 投标人根据设计图纸、技术要求和承包合同的规定，完成所有预制施工管理、施工技术支持服务等全部施工活动，通过报验、各项设施均达到正常使用要求。

2）全面履行合同义务。

5 订单工作量分配原则

平行协议费率不一致时：

1）甲方施工订单配发的基础原则为成本优先，即在平行协议费率不一致时，整个协议周期内，甲方均有权优先向协议费率较低的承包商下发订单。

2）若成本最优的承包商产能不能满足甲方生产进度需要时，甲方有权按费率从低到高的次序，依次配发施工订单；

平行协议费率一致时：

1）甲方有权根据承包商的施工资质、业绩、可提供的资源数量、施工人员的资质及经验等因素综合考虑后，进行订单下发；

2）协议执行周期内，按合同约定及甲方管理要求对各协议承包商的订单执行绩效进行评分，并以此分值为基础，按得分高低排序，安排后续的订单配发；

当出现“否定项”事件时，如触发合同终止条款，则按合同约定执行；若不触及，则停发承包商的后续施工订单，直至承包商完全完成整改，并经甲方评估后，再根据排产情况进行后续施工订单配发。

6、分包管理要求

依据《建筑法》、《民法典》等相关法律法规，本次允许投标人进行劳务分包，但须满足如下要求：

（1）投标人施工管理人员须为自有人员；

（2）投标人就施工人员可进行劳务分包，但投标人本单位及其分子公司人员比例应满足如下要求：

| 区间 | 比例 | 最低 | 最高 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤500人 | 20% | 按比例折算 | 100人 |
| >500人 | 15% | 100人 | 按比例折算 |

如招标人要求中标人提供300名施工人力（含管理人员），其中投标人本单位及其分子公司人员比例不能低于20%（含管理人员），即60人；如某项工作需要中标人组织 300名施工人员(含管理人员)入场，其中投标人本单位及其分子公司人员比例不能低于 20%(含管理人员)，即 60人;其他单位的劳务分包人员比例不能超过80%，即240人(招标承诺项，投标人获得订单后，人员入场前满足此项要求即可)。

附件1：关于《**合同》劳务分包情况的报备申请

附件2：建筑工人工资支付保障性条款

附件3：春节施工激励方案

附件4：海洋石油工程股份有限公司天津智能制造分公司承包商施工人员技能等级认证管理规定

附件1：

关于《**合同》劳务分包情况的报备申请

致：天津智能制造分公司

我单位 ([专业分包商名称]) 已于 [XXXX年XX月XX日] 与贵公司签订了《***合同》。根据合同约定及贵公司管理要求，现将本工程拟使用的劳务分包单位情况及主要管理人员、作业队伍信息报备如下：

- 劳务分包单位基本情况

劳务单位名称： [劳务公司全称]

统一社会信用代码： [代码]

企业资质： [资质等级，如：施工劳务资质不分等级]

资质证书编号： [编号]

安全生产许可证编号： [编号]

法定代表人： [姓名]

联系人及电话： [姓名] [电话]

二、 劳务分包内容及合同信息

劳务合同名称：

劳务合同编号：

劳务合同签订日期： [XXXX年XX月XX日]

劳务合同价款： [金额] （元）

劳务分包范围： [具体说明劳务作业内容，例如：下料、钢结构预制等]

三、 主要管理人员信息

| 序号 | 姓名 | 职务 | 身份证号 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 张三 | 劳务项目负责人 |  |  |  |
|  | 李四 | 专职安全员 |  |  | 证书编号： |
|  | 王五 | 班组长（钢筋工） |  |  |  |

四、 承诺

我单位及上述劳务分包单位郑重承诺：

1.	严格遵守国家、地方相关法律法规及贵公司的各项管理制度。

2.	确保劳务分包活动合法合规，杜绝转包、违法分包。

3.	严格落实劳务人员实名制管理、劳动合同签订、安全教育、工资支付等各项要求，并承担因劳务问题引发的一切经济与法律责任。

4.	积极配合贵公司及建设单位、监理单位的监督检查。

现特此报备，请贵公司审核批准。

附件：

1.劳务公司《营业执照》、《资质证书》、《安全生产许可证》复印件

2.劳务分包合同复印件

3.劳务人员花名册（含身份证号、工种、劳动合同编号等）

4.特种作业人员操作证书复印件

5.管理人员资格证书复印件

6.劳务人员劳动合同复印件

7.劳务人员全额社保缴纳明细（近三个月）

8.劳务人员全额工资流水（近三个月）

乙方单位： (盖章)

法定代表人（或授权代表）签字：

年 月 日

甲方审核意见：

甲方已收到并审核上述报备资料，资料齐全[  ]/不齐全[  ]，符合[  ]/不符合[  ]要求。

同意该劳务队伍进场。

□ 资料不全，请于 [日期] 前补充 [具体资料名称]。

□ 不同意，原因为：________________________。

作业部门：
生产管理中心：

商务合同部：

综保物流中心：

使用说明：

所有附件均需加盖报送单位公章以示确认。

此模板可根据实际工作需要进行调整。

若劳务分包单位为甲方所“冻结”的公司，冻结期内不得入场。

分包商不得向“违规违纪供应商及其关联公司”进行劳务分包。

备注：违规违纪供应商及其关联公司，指供应商因纪检监察机构通报，与中国海油员工存在违法违规利益输送被处理，关联公司包括违法违规供应商的分支机构、投资持股的公司，在工商登记的法定代表人、实际控制人（自然人）、董监高投资或担任董监高的公司。供应商因串通投标或提供虚假材料（资质文件、业绩、财务状况、书面承诺等）参与采购活动被处理，关联公司包括违法违规供应商的分支机构、投资持股比例大于等于50%的控股公司，在工商登记的法定代表人、实际控制人（自然人）担任董监高的公司以及投资持股比例大于等于50%的控股公司。

附件：2

建筑工人工资支付保障性条款

- 乙方应当合法用工，依法按时足额向建筑工人支付工资。

- 乙方应当对其合作方或相关方（包括供应商、分包单位等）合法用工及工资支付负总责，履行监管义务。并与其合作方或相关方就建筑工人工资承担连带责任。

- 甲方有权对乙方的劳动用工、劳动合同、社保及建筑工人工资支付情况进行监督。在合同履行期间，乙方不得以工程进度款不到位等任何理由拖欠建筑工人工资。

- 乙方应保障甲方、业主、地方政府免受因任何乙方、其合作方或相关方的建筑工人工资纠纷事件造成的所有损害赔偿费、损失和开支（包括诉讼费、仲裁费、律师费和其他合理支出费用）的损害。

- 若发生与乙方分包工程有关的建筑工人（包括乙方或其相关方的建筑工人）聚众闹事、上访、静坐、拉条幅、向媒体发表损害了甲方或业主声誉的言论、或围堵业主、甲方或政府部门，无论建筑工人工资欠付情况是否属实及欠付的具体金额，均视为乙方违约，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金人民币【20】万元。另外，若乙方未按甲方要求支付并平息事件，甲方有权根据国家有关规定予以先行垫付，乙方应向甲方偿还所有垫付款，并向甲方支付垫付金额2倍的违约金。前述两笔违约金及垫付款甲方有权在乙方任一笔付款中直接扣除，不足部分由乙方补足。但甲方的代付不得视为甲方与乙方或其分包商（如有，无论层级）的人员之间存在任何形式的劳动或劳务关系。同时，若乙方未在事件发生后【48】小时内处理完毕上述问题，甲方有权解除合同。

- 与建筑工人工资相关的，按法律法规要求代扣代缴的个人所得税、社会保险费、住房公积金等由乙方申报缴纳或处理，甲方不承担任何责任。

附件：3

春节施工激励方案

一、春节施工激励计算周期

为了更大程度维持施工人员在春节前、春节后的施工，确定春节前后激励周期为：北方小年腊月二十三至正月十五，即202*年*月*日至*月*日，共**天（以当年实际日期为准）。

二、春节施工激励费计算规则

在参考往年公司春节施工维稳激励方案的基础上，结合国家有关规定制定本施工激励方案。

施工激励费用主要由春节期间法定假期及激励周期内周末加班费和施工激励两部分组成。

1、法定假期及周末加班费

202*年春节期间法定假期及周末加班费计算规则，人工单价以合同各工种单价为基础。春节期间法定假期及激励周期内周末加班费按照春节假期（除夕至初二）3倍人工费率计算；周末加班2倍人工费率计算；

2、施工激励费

按照施工激励期间分包人力实际投入及对应分包合同人工费率计算所得的人工总费用（含春节及期间周末加班）的25%作为施工激励补偿。

本方案春节施工激励费区分陆地施工与海上施工，具体计算规则如下：

陆地施工激励费=春节期间法定假期及周末加班费（腊月二十三至正月十五）+施工激励费

海上施工激励费=春节期间法定假期及周末（除夕至大年初七）加班费（具体以当年国家公布的假期安排为准）

说明：

施工激励费用单独结算，不含对应工作订单部分的费用，订单费按正常流程结算。

三、202*年春节施工激励费最终确认

春节施工激励费根据陆地及海上各项工作的实际人力投入情况进行最终确定:

陆地部分：

以各作业部的日报为基准，按春节施工激励方案中陆地施工部分的计算原则确定最终费用。

各施工管理部门及项目组应做好工作日报，包括每天项目的施工情况及人力情况记录，日报同时需承包商进行确认。

海上部分：

- 最终费用按春节海上施工期间实际投入的各工种人头数及对应的激励费率（见第二条款）直接进行确认，海上实际投入的各工种人头数以海上日报为准。

基于上述条款所述规则，在春节施工激励周期结束后，各项目组及施工管理单位第一时间整理完成结算所需的相关材料，交至各项目组，各项目组测算实际发生的最终费用，并及时通知各对应分包商申请付款（一次性全额付款）等工作。

四、春节期间其它安排

除夕和大年初一两天，可适当放宽出勤要求，其他日期对于未按要求出勤的人员，扣除当天相应费用。