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钻井事业部国海泰兴平台维保数据库建设技术规格书

项目简述：

1）项目概述

国海泰兴平台是2026年钻井事业部新入列半潜式钻井平台。目前平台没有完善的维保系统。本项目为国海泰兴平台搭建维保数据库，以达到事业部统一管理要求。

2）遵循的规格与标准

符合ABS/CCS等船级社标准中的平台设备管理系统相关规定。          

技术要求
★为钻井事业部半潜式国海泰兴平台搭建维保数据库。
★新搭建系统数据库符合事业部现用维保数据库的SFI编码规则。

规划和设定ID Number Serials 规则，确保数据库不会被相互覆盖，保证数据安全，任何数据操作不能影响现有中央数据库的正常运行。
使用的模块包括Maintenance、Stock、Purchase、Finance。
新建维保数据系统需要满足公司安全管理要求；数据库Page Code使用Chinese_PRC_CI_AS, 需支持中英文字体。
采用事业部现有数据编码规则；维护保养流程按照事业部最新的流程执行；所有定制的客制化表格按照目前系统的表格清单执行。
维保系统使用英语作为标准语言，所有的Name或Title使用英语填写，在自定义栏位中可以录入其它语言。维保内容数据录入格式及语言；承包商根据提供材料的语言录入。统一保养内容格式和语言，格式按照DBOS, 如果提供的材料包括多种语言，可根据需要输入其它语言，输入顺序为英语/中文/西语。
工单到期窗口Window按照事业部目前的标准进行设定；根据平台需求设置Dashboard报警项。
★国海泰兴平台建数据库要求：平台独立建库，根据设备手册录入完整设备信息，由平台审核翻译后再录入；最终设备参数和维保内容呈现中英文对照形式。工单打印采用系统中国内平台的模板。平台Compnent type 和Job Code 重新建立，不延用系统数据，本平台相同型号设备不建重复Compnent type 和Job Code。

★国海泰兴平台配件SFI编辑要求：根据设备手册录入完整的备件SFI编码；新录入编码录入前在系统进行查询，系统已有编码作register和link，不得重复录入； 

根据事业部要求进行关键设备定义、台套设备定义、设备等级定义、设备部门定义、维保内容优先级定义。

根据事业部要求录入触发式工单和入HSE保养工单及关联相应的保养模板，并根据平台提供的HSE清单做原始工单汇报；录入平台法定证书，并根据证书到期时间做计划工单。

检查新建平台与其它平台相同设备的维保内容，确保各维保项目、内容符合事业部PMS标准化要求。

所有用户根据实名创建用户，用户实名制登录；新用户培训，提供每个平台端系统使用人员两期培训，新用户达到熟练使用要求。

根据功能模块重新编辑使用说明书；如业务需要，承包商需提供针对高级审批人员需提供简易操作说明书。

基础货币设定为海外USD，国内RMB； 根据平台所属单位，配置汇率共享。 

系统按照目前预算大类分类，具备预算审批功能，参照系统现有功能设置。

根据实际需求提供现有客制化程序的修改和新客制化程序开发。系统具备目前钻井事业部及平台使用的所有使用客制化程序；新客制化程序开发不限于本平台使用，数量不超过10个。

依据钻井事业部的管理需求，完善平台的维保数据库，保证数据运行稳定有序。

项目内容需包含但不限于技术规格书内容。

安装、调试及运行要求

新建平台维保系统平台端服务器端的安装和部署，平台客户端安装，本平台陆地管理人员客户端安装；

配置和调试平台端与燕郊中央数据库数据同步；调试所有维保系统模块功能和制化程序功能；

开启并设置合理的登录失败处理策略和服务器操作系统的安全审计策略；强制用户初次登录时更改口令；

梳理各人员工作职责，根据岗位人员建立不同权限的用户；管理员开启应用系统的身份鉴别信息复杂度检查功能；

管理员梳理业务需求，创建仅拥有管理员日常管理所必须权限的账户，删除权限过大的超级管理员账户；

按信息安全等级保护二级的具体要求设计和实施本系统。

验收标准及时间节点控制
★2026年11月完成国海泰兴平台维保数据库建设、系统的安装调试、培训和项目验收工作。

手册、证书和报告

提供用户手册；

提供完工报告；

售后服务

自系统验收后提供一年免费服务，包括但不限于报表的订制、系统功能、基础数据的小范围修改、增加等。
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